Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 16.03.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Oggi ho iniziato la giornata creando e popolando il database su firestore. Ho discusso con la docente sull’utilità dell’ID dedicato alla AI, per capirne l’utilità effettiva. Io volevo utilizzare l’ID dello oggetto però se avessi lo stesso oggetto con caratteristiche fisiche diverse non sarebbe l’ideale perché le descrizioni si riferiscono a un oggetto specifico. Ho optato quindi a mantenere l’ID dedicato all’AI. Successivamente ho dedicato l’intera giornata a fare la connessione al database senza alcun successo

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Connessione al database non funzionante

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Leggermente in ritardo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Connessione al database funzionante con grafica aggiornata con i dati del DB

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Claude

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Invece di reseizarle non posso fonrire al modello le immagini così come sono?

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

No, non puoi. Il modello TFLite ha la forma di input hardcoded a compile time.

Lo vedi chiaramente nell'output shape del tuo modello:

Input:  [1, 640, 640, 3]   ← fissato

Output: [1, 9, 8400]       ← fissato

Se provi a passare [1, 4032, 2268, 3] l'interprete lancia direttamente un errore di shape mismatch — non c'è modo di aggirarlo senza modificare il modello stesso.

Le tue opzioni sono solo due:

1. Resize/Letterbox (quello che stai già facendo) — soluzione più semplice.

2. Rifare il training/export del modello con input dinamico, ma:

- Richiede di riesportare il modello YOLO in TFLite con --dynamic

- Non tutti gli operatori TFLite supportano shape dinamiche

- È molto più complesso e spesso non vale la pena

Conclusione

Il letterboxing è esattamente quello che fa Ultralytics di default durante il training e l'inferenza — quindi è anche la scelta più fedele a come il modello è stato addestrato. Ti conviene usarlo.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei cercato su Internet