Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 23.03.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Oggi ho iniziato ultimando gli ultimi dettagli grafici per l’applicazione mobile e la pagina dedicata alle informazioni. Dopodiché ho iniziato a sviluppare l’API per il gestionale web. Ho deciso di svilupparlo in laravel per le mie conoscenze già abbastanza consolidate nel linguaggio. Dopo aver creato la base del progetto (middleware, rotte e controller di base) ho implementato dei pacchetti per la connessione al db di firestore. Questo passaggio mi ha creato diversi problemi perché in primo luogo ho dovuto cambiare in parte la struttura del db (firestore crea già gli utenti di default non c’è bisogno di memorizzare una password) e in secondo luogo mi dava problemi con la grpc. Per risolvere ho impiegato la maggior parte della giornata, alla fine ho risolto utilizzando delle chiamate rest

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Vedi sopra

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Sviluppare tutte le funzioni per la gestione dell’utente

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Claude AI

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

così funziona, spiegami la differenza tra i due approcci

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Ottima domanda! Ecco la differenza:

Approccio 1 — SDK con gRPC (quello che non funzionava)

Laravel → kreait/firebase-php SDK → gRPC → Google Firestore

gRPC è un protocollo di comunicazione sviluppato da Google che usa HTTP/2 e Protocol Buffers (un formato binario). È molto performante ma richiede:

- L'estensione PHP grpc compilata correttamente

- Configurazione specifica su Windows

- Compatibilità tra versione PHP, estensione e SDK

Il problema nel tuo caso è che anche se grpc risultava installata, probabilmente c'era un'incompatibilità con la versione o la configurazione su Windows/XAMPP che causava il crash silenzioso su ->snapshot().

Approccio 2 — REST API diretta (quello che funziona)

Laravel → Http::withToken() → HTTPS/REST → Google Firestore

Invece di gRPC, comunica con Firestore tramite le normali API REST di Google — le stesse che hai testato con curl. Usa:

- Illuminate\Support\Facades\Http — il client HTTP di Laravel

- google/auth — solo per generare il token di autenticazione dal service account

Non ha dipendenze native, funziona su qualsiasi sistema che abbia accesso a internet.

Confronto

|  | gRPC (SDK) | REST |
| --- | --- | --- |
| Protocollo | HTTP/2 + Protocol Buffers | HTTPS + JSON |
| Performance | ✅ Più veloce | ⚠️ Leggermente più lento |
| Compatibilità | ❌ Problemi su Windows | ✅ Funziona ovunque |
| Dipendenze | Estensione PHP nativa | Solo librerie PHP |
| Formato dati | Binario | JSON leggibile |
| Debug | ❌ Difficile | ✅ Facilissimo con curl |

In pratica per il tuo progetto

La differenza di performance tra i due è irrilevante per una dashboard gestionale — stiamo parlando di millisecondi. REST è più che sufficiente e ti evita tutti i problemi di compatibilità su Windows.

In produzione su Linux (es. un server Ubuntu) gRPC funzionerebbe senza problemi, ma REST funziona ugualmente bene ovunque. Hai fatto la scelta giusta! Vuoi procedere con i test di /api/me?

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Probabilmente avrei sprecato molto tempo a cercare una soluzione con grpc tralasciando quella con rest